Plano de Garantia da Qualidade

JoinUp

Equipe 7 / Responsável equipe 12

Versão 3.0

Curitiba, 02/09/2026

Comprometimento

| Responsabilidade | Nome | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsável pelo Projeto | João Pedro Oliveira da Costa | 02/09/2026 |  |
| RQ (Representante da Qualidade) | Eduardo Guilherme André Forero Artur Conrratt | 02/09/2026 |  |

1. Introdução	3

1.1 Objetivo	3

1.2 Visão Geral	3

2. Documentação, Padrões e Diretrizes	3

3 Itens a Serem Avaliados	3

4. Plano de Avaliações	4

5. Registros de Qualidade	4

6. Definição das Não-Conformidades	4

7. Processo de escalonamento	4

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo definir a estratégia de garantia da qualidade aplicada ao projeto JoinUp, estabelecendo as atividades de qualidade, os artefatos que serão objeto de auditoria, o cronograma de avaliações, as categorias de não conformidades (NC) com seus respectivos prazos de resolução, as responsabilidades pela correção e o processo de escalonamento.

O plano orienta o trabalho da equipe auditora e serve como referência para a equipe avaliada durante todo o período.

1.2 Visão Geral

O JoinUp é uma rede social voltada a eventos, integrada a uma plataforma de compra e venda de ingressos e ao gerenciamento de eventos, desenvolvida pela equipe no âmbito da disciplina de Experiência Criativa.

Os artefatos de especificação escolhidos foram

- 3 Objetivos

- Visão de Produto

- Canvas PBB

- Relação User Stories e Critérios de Aceite

- Modelo Relacional

2. Documentação, Padrões e Diretrizes

Esta seção descreve a documentação, padrões e diretrizes utilizadas no desenvolvimento do projeto JoinUp, para atender aos objetivos de qualidade estabelecidos para este projeto.

| Documento | Versão |
| --- | --- |
| Artefato 1 – Quadro 3 Objetivos | 1.0 |
| Artefato 2 - Visão de Produto | 1.0 |
| Artefato 3 – Canvas PBB | 1.0 |
| Artefato 4 -Relação de User Stories e Critério de aceite. | 1.0 |
| Artefato 5 – Modelo Relacional | 1.0 |

3 Itens a Serem Avaliados

Este tópico fornece uma lista de todos os documentos do projeto JoinUp que serão objetos de avaliação, indicando o local de armazenamento:

| Documento | Local de Armazenamento | Versão |
| --- | --- | --- |
| Quadro 3 Objetivos | https://github.com/EduardoGGVieira/Trabalho-de-Aplica-o-do-processo-de-qualidade | 1.0 |
| Visão de Produto | https://github.com/EduardoGGVieira/Trabalho-de-Aplica-o-do-processo-de-qualidade | 1.0 |
| Canvas PBB | https://github.com/EduardoGGVieira/Trabalho-de-Aplica-o-do-processo-de-qualidade | 1.0 |
| Relação de User Stories e Critério de aceite. | https://github.com/EduardoGGVieira/Trabalho-de-Aplica-o-do-processo-de-qualidade | 1.0 |
| Modelo Relacional | https://github.com/EduardoGGVieira/Trabalho-de-Aplica-o-do-processo-de-qualidade | 1.0 |

Todos os modelos que foram analisados da equipe 7 podem ser encontrados em

Github:https://github.com/matheusmartinsdevv/JoinUp

4. Plano de Avaliações

| Artefatos Avaliados | Data da Avaliação | Auditor |
| --- | --- | --- |
| Quadro 3 Objetivos | 02/09/26 | André |
| Visão de Produto | 02/09/26 | André |
| Canvas PBB | 02/09/26 | André |
| Relação de User Stories e Critério de aceite. | 02/09/26 | Eduardo G |
| Modelo Relacional | 02/09/26 | Artur C |

5. Registros de Qualidade

Os Registros das auditorias de Qualidade para o Projeto JoinUp serão armazenados:

https://github.com/EduardoGGVieira/Trabalho-de-Aplica-o-do-processo-de-qualidade

6. Definição das Não-Conformidades

| Grave | Não conformidade que compromete o entendimento, a rastreabilidade ou a validade do artefato, ou a ausência de item obrigatório previsto no template. | User story sem critérios de aceite; ausência do nome do produto no quadro de Visão de Produto; entidade do modelo relacional sem chave primária. | 02/09/2026 (até 2 dias corridos da comunicação) |
| --- | --- | --- | --- |
| Média | Não conformidade que não impede o uso do artefato, mas gera ambiguidade, inconsistência entre artefatos ou desvio parcial do padrão adotado. | Critério de aceite fora do formato DADO QUE/QUANDO/ENTÃO; PBI presente no Canvas PBB sem user story correspondente; multiplicidade ausente em associação do diagrama de classes | 09/09/2026 (até 5 dias corridos da comunicação) |
| Leve | Não conformidade de forma, que não afeta o conteúdo técnico do artefato. | Erro de ortografia ou digitação; legenda de figura sem numeração; formatação de tabela divergente do template. | 09/09/2026 (até 5 dias corridos da comunicação) |
| Observação | Oportunidade de melhoria registrada pelo auditor, sem caracterizar descumprimento de critério do checklist. | Sugestão de detalhar o benefício-chave; sugestão de incluir fluxo alternativo no diagrama de atividades. | Sem prazo obrigatório (tratamento facultativo) |

7. Processo de escalonamento

| Artefato | Escalonamento 1° nivel | Escalonamento 2° Nivel |
| --- | --- | --- |

| Artefato 3 Objetivos | Ericjulio456@gmail.com Eric julio da silva | regina.flalbuquerque@gmail.com |
| --- | --- | --- |
| Artefato Visão de Produto | Kauan de Moraes de Liz moraes.kauan@pucpr.edu.br | regina.flalbuquerque@gmail.com |
| Artefato Canvas PBB | Matheus Martins matheusmartins.serv@gmail.com | regina.flalbuquerque@gmail.com |
| Artefato Relação de User Stories e Critérios de aceite | Pedro Henrique Rebechi pedrohenriquerebechi@gmail.com | regina.flalbuquerque@gmail.com |
| Artefato Modelo Relacional | João Pedro Joao.costa8@pucpr.edu.br | regina.flalbuquerque@gmail.com |